ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ»

424036, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а

Тел. (8362) 45-16-28 факс (8362) 38-52-11 e-mail: drsgup@mari-el.ru

ИНН 1215154154, КПП 121501001, р/с 40702810537180107881

в Отделении № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола

к/с 30101810300000000630 БИК 048860630

УТВЕРЖДЕНО

приказом ОАО «Марий Эл Дорстрой»

от 10 декабря 2014 года № 461

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения Договора на разработку рабочего проекта: «Техническое перевооружение автономного теплоснабжения зданий производственной базы Волжского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой»

##### Извещение о запросе котировок размещено на сайте

дорстрой12.рф, http://www.zakupki.gov.ru

- Общие положения.

  - Заказчик ОАО «Марий Эл Дорстрой» (юридический и почтовый адрес: 424036, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51а ) (далее – Заказчик), являющийся Организатором запроса котировок, уведомлением о проведении запроса котировок, опубликованным на сайте Заказчика дорстрой12.рф, а также на сайте http://www.zakupki.gov.ru, от 10.12.2014г., пригласило юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц (далее — поставщики) к участию в процедуре запроса котировок (далее — запрос котировок) на право заключения договора на разработку рабочего проекта: «Техническое перевооружение автономного теплоснабжения зданий производственной базы Волжского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой».

  - Для справок обращаться по электронному адресу mariyeldorstroy@mail.ru, телефон (8362)38-57-11, по техническим вопросам и предоставлению дополнительной документации обращаться по телефону (8362) 38-51-44 (Юрий Михайлович).

  - Запрос котировок проводится на основании приказа ОАО «Марий Эл Дорстрой» от 26.11.2014г. № 444.

  - Запрос котировок проводится в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Марий Эл Дорстрой», утвержденным решением Совета Директоров ОАО «Марий Эл Дорстрой» от 14.02.2014 (протокол № б/н).

  - Участник запроса котировок должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке (для юридических лиц).

  - Данная процедура запроса котировок не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса котировок не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

  - Исполнитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса котировок.

  - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу котировок.

  - Предполагается, что Участник запроса котировок изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Организатору не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал какие-либо вопросы. Неполное  представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача предложения, не отвечающего требованиям Документации, представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Предложения.

  - Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса котировок в любое время до истечения срока подачи котировочных заявок.

  - В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе котировок Заказчик  вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении запроса котировок.

  - Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе котировок. Изменение и (или) отзыв заявок на участие в запросе котировок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного документацией,  не допускается.

- Требование к выполняемым работам.

  - Наименование выполняемых работ – разработка рабочего проекта: «Техническое перевооружение автономного теплоснабжения зданий производственной базы Волжского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой».

Рабочий проект включает в себя:

- - разработку рабочего проекта согласно технических условий № ТУ-1054 от 10.11.2014, выданных ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», на прокладку наружного и внутреннего газопроводов, установку ШРП,  установку в котельных газоиспользующего оборудования, приборов учета расхода газа, клапанов, системы контроля загазованности, контрольно-измерительных приборов и автоматики, тепломеханической части, химводоподготовки, горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электрооборудования и автоматизации, заземления, молниезащиты, пожаротушения, общестроительные работы;

- - согласование в установленном порядке рабочего проекта с заинтересованными организациями;

- - составление сметной документации согласно расценок ТЕР-2001 по Республике Марий Эл;

- - подготовка проектно-сметной документации для проведения экспертизы согласно действующих федеральных законов и нормативных документов;

- - по результатам согласований и экспертизы вносить все необходимые изменения в проектно-сметную документацию;

- проектно-сметную документацию сдать Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе не позднее даты завершения работ в установленные сроки.

  - Объем проектных работ:

1. Система газоснабжения наружная:

1.1. Прокладка наружного подземного полиэтиленового газопровода высокого давления от места врезки к существующему стальному газопроводу высокого давления до ШРП, установка на месте врезки стальной задвижки в ограждении.

1.2. Установка ШРП в ограждении, отключающей арматуры на входе и выходе газопровода, устройство заземления и молниезащиты, установка знаков.

1.3. Продувка и испытание подземного газопровода.

1.4. Прокладка надземного стального газопровода низкого давления от шкафной установки до потребителей.  Установка отключающих устройств на выходе газопровода из ГРПШ и на вводе в котельные.

1.5. Огрунтовка и покраска для антикоррозионной защиты надземного газопровода и опор.

1.6. Продувка и испытание надземного газопровода.

1.7. Установка опознавательных столбиков с табличками.

2. Автономный источник тепла здания склада:

- установка газовых приборов,  в т.ч. газового конвектора, арматуры, прокладка внутреннего газопровода;

- продувка и испытание газопровода;

- автоматизация;

- технологическая аварийная сигнализация и диспетчеризация;

- установка счетчика газа, сигнализаторов загазованности, электромагнитного клапана;

-  устройство дымоходов и приточно-вытяжной вентиляции;

- общестроительные работы;

- заземление;

- молниезащита;

- пожаротушение.

3. Котельная здания мастерских.

3.1. Тепломеханическая часть:

- общестроительные работы;

- установка водогрейных газовых котлов;

-  установка химводоподготовки для умягчения воды;

- установка бойлера для горячего водоснабжения;

- установка баков расширительных, грязевиков, насосов, клапанов, фильтров, запорной арматуры, воздухоотводчиков, термометров, манометров;

- установка узлов тепловых;

- прокладка трубопроводов обвязки котлов, бойлера, насосов из стальных труб, подключение тепловых приборов;

- гидравлические испытания трубопроводов систем отопления;

- огрунтовка и окраска металлических поверхностей;

- изоляция трубопроводов.

3.2. Система газоснабжения внутренняя:

- монтаж и установка газовых приборов, арматуры, прокладка внутреннего газопровода,

- подключение газовых котлов к газоснабжению;

- устройство дымоходов и приточно-вытяжной вентиляции;

- установка счетчика газа, сигнализаторов загазованности, термозапорного и электромагнитного клапанов;

- пневматические испытания газопроводов;

- огрунтовка и окраска газопроводов.

3.3. Система  водоснабжения:

- прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;

- установка насосов, запорной арматуры, воздухоотводчиков, регуляторов температуры, КИП;

- устройство канализации;

- пожаротушение, установка пожарного крана и пожарного шкафа;

- испытание, окраска трубопроводов.

3.4. Электрооборудование и автоматизация:

- установка щита учета (ЩУ) на 2 ввода, щита ЩР, станции управления насосами, прокладка проводов,  кабелей, подключение электрооборудования;

- устройство электроосвещения;

- контрольно-измерительные приборы и автоматика;

- устройство системы сигнализации и диспетчеризации;

- устройство заземления, системы уравнивания потенциалов, молниезащиты.

3.5. Система отопления здания мастерских:

- гидравлический расчет и расчет теплопотерь для проверки соответствия существующей системы отопления;

- реконструкция системы отопления при необходимости;

-  подключение существующей системы отопления к водогрейным котлам.

3.6. Общестроительные работы.

4. Котельная административного здания.

4.1. Тепломеханическая часть:

- установка водогрейных газовых котлов;

-  установка химводоподготовки для умягчения воды;

- установка баков расширительных, грязевиков, насосов, клапанов, фильтров, запорной арматуры, воздухоотводчиков, термометров, манометров;

- установка узлов тепловых;

- прокладка трубопроводов обвязки котлов, насосов из стальных труб, подключение тепловых приборов;

- прокладка трубопроводов холодного водоснабжения;

- гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водоснабжения;

- огрунтовка и окраска трубопроводов;

- изоляция трубопроводов;

- устройство канализации.

4.2. Система газоснабжения внутренняя:

- монтаж и установка газовых приборов, арматуры, прокладка внутреннего газопровода,

- подключение газовых котлов к газоснабжению;

- устройство дымоходов и приточно-вытяжной вентиляции;

- установка счетчика газа, сигнализаторов загазованности, электромагнитного и термозапорного клапана;

- пневматические испытания газопроводов;

- испытание, окраска трубопроводов.

4.3. Электрооборудование и автоматизация:

- установка щита учета (ЩУ) на 2 ввода, щита ЩР, станции управления насосами, прокладка проводов,  кабелей, подключение электрооборудования;

- устройство электроосвещения;

- контрольно-измерительные приборы и автоматика;

- устройство системы сигнализации и диспетчеризации;

- устройство заземления, системы уравнивания потенциалов, молниезащиты.

4.4. Система  водоснабжения:

- прокладка трубопроводов холодного водоснабжения;

- установка насосов, запорной арматуры, КИП;

- устройство канализации;

- пожаротушение, установка пожарного крана и пожарного шкафа;

- испытание, окраска трубопроводов.

4.5. Общестроительные работы.

4.6. Демонтаж существующего и монтаж новой системы отопления.

5. Котельная здания гаража, КПП, склада ГСМ с административными помещениями.

5.1. Тепломеханическая часть:

- установка водогрейных газовых котлов;

-  установка химводоподготовки для умягчения воды;

- установка баков расширительных, грязевиков, насосов, клапанов, фильтров, запорной арматуры, воздухоотводчиков, термометров, манометров;

- установка узлов тепловых;

- прокладка трубопроводов обвязки котлов, насосов из стальных труб, подключение тепловых приборов;

- прокладка трубопроводов холодного водоснабжения;

- гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водоснабжения;

- огрунтовка и окраска трубопроводов;

- изоляция трубопроводов;

- устройство канализации.

5.2. Система газоснабжения внутренняя:

- монтаж и установка газовых приборов, арматуры, прокладка внутреннего газопровода,

- подключение газовых котлов к газоснабжению;

- устройство дымоходов и приточно-вытяжной вентиляции;

- установка счетчика газа, сигнализаторов загазованности, электромагнитного и термозапорного клапана;

- пневматические испытания газопроводов;

- испытание, окраска трубопроводов.

5.3. Электрооборудование и автоматизация:

- установка щита учета (ЩУ) на 2 ввода, щита ЩР, станции управления насосами, прокладка проводов,  кабелей, подключение электрооборудования;

- устройство электроосвещения;

- контрольно-измерительные приборы и автоматика;

- устройство системы сигнализации и диспетчеризации;

- устройство заземления, системы уравнивания потенциалов, молниезащиты.

5.4. Система  водоснабжения:

- прокладка трубопроводов холодного водоснабжения;

- установка насосов, запорной арматуры, КИП;

- устройство канализации;

- пожаротушение, установка пожарного крана и пожарного шкафа;

- испытание, окраска трубопроводов.

5.5. Система отопления:

- гидравлический расчет и расчет теплопотерь для проверки соответствия существующей системы отопления;

- реконструкция системы отопления при необходимости;

-  подключение существующей системы отопления к водогрейным котлам.

5.6. Общестроительные работы.

6. Котельная здания гаража на 30 машин с административными помещениями.

6.1. Тепломеханическая часть:

- установка водогрейных газовых котлов;

-  установка химводоподготовки для умягчения воды;

- установка баков расширительных, грязевиков, насосов, клапанов, фильтров, запорной арматуры, воздухоотводчиков, термометров, манометров;

- установка узлов тепловых;

- установка бойлера для горячего водоснабжения;

- прокладка трубопроводов обвязки котлов, бойлера, насосов из стальных труб, подключение тепловых приборов;

- прокладка трубопроводов холодного водоснабжения;

- гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водоснабжения;

- огрунтовка и окраска трубопроводов;

- изоляция трубопроводов;

- устройство канализации.

6.2. Система газоснабжения внутренняя:

- монтаж и установка газовых приборов, арматуры, прокладка внутреннего газопровода,

- подключение газовых котлов к газоснабжению;

- устройство дымоходов и приточно-вытяжной вентиляции;

- установка счетчика газа, сигнализаторов загазованности, электромагнитного и термозапорного клапана;

- пневматические испытания газопроводов;

- испытание, окраска трубопроводов;

- устройство дымовой трубы.

6.3. Электрооборудование и автоматизация:

- установка щита учета (ЩУ) на 2 ввода, щита ЩР, станции управления насосами, прокладка проводов,  кабелей, подключение электрооборудования;

- устройство электроосвещения;

- контрольно-измерительные приборы и автоматика;

- устройство системы сигнализации и диспетчеризации;

- устройство заземления, системы уравнивания потенциалов, молниезащиты.

6.4. Система  водоснабжения:

- прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;

- установка насосов, запорной арматуры, воздухоотводчиков, регуляторов температуры, КИП;

- устройство канализации;

- пожаротушение, установка пожарного крана и пожарного шкафа;

- испытание, окраска трубопроводов.

6.5. Система отопления:

- гидравлический расчет и расчет теплопотерь для проверки соответствия существующей системы отопления;

- реконструкция системы отопления при необходимости;

-  подключение существующей системы отопления к водогрейным котлам.

6.6. Общестроительные работы.

  - Начальная (максимальная) цена договора – 525 800 (пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот) рублей в т.ч. НДС 18%.

  - Оплата: безналичный расчет, без аванса, в течение 10 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ.

  - Адрес объекта: Волжский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой», Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Транспортная, д.6.

  - Срок выполнения работ: разработка проекта и составление сметной документации – в течение 30 календарных дней с даты подписания договора, согласование и утверждение проектно-сметной документации с заинтересованными организациями – в течение 5 календарных дней с момента подачи на согласование.

  - Условия выполнения работ: подрядчиком может быть специализированная организация, имеющая свидетельство СРО на соответствующие виды работ, должен иметь необходимую материальную базу, обученный и аттестованный персонал и должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с техническими условиями на присоединение к сети  газоснабжения и техническим заданием, в соответствии с требованиями действующих регламентов, норм и правил.

При исполнении договора Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком выполнить досрочно работы.

- Требования к участникам запроса котировок.

  - Соответствие участника запроса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом закупки.

  - Не проведение ликвидации участника запроса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

  - Не приостановление деятельности участника запроса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в запросе для нужд  Заказчика.

  - Отсутствие у участника запроса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

  - Отсутствие сведений об участнике запроса в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- Перечень документов, представляемых участниками запроса для подтверждения их соответствия установленным требованиям.

  - Заполненную форму заявки на участие в запросе котировок (оригинал) (п. 6 - форма 1).

  - Анкету участника закупки по установленной в документации о проведении запроса котировок форме (п.6 – форма 3).

  - Цена договора, в том числе цена работ с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, налогов, сборов и другие обязательные платежи) (п.6 – форма 2).

  - Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или заверенную надлежащим образом копию такой выписки, полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок.

  - Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приема заявок на участие в запросе котировок.

  - Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (заверенные копии).

- Порядок проведения процедуры запроса котировок.

  - Порядок проведения процедуры запроса котировок полностью описан в «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Марий Эл Дорстрой», размещенном на сайтах дорстрой12.рф, http://www.zakupki.gov.ru.

  - Для участия в запросе котировок  претендент должен подготовить заявку на участие в запросе котировок, оформленную в полном соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок, а также иные документы согласно п.4 документации. Данные документы должны быть поданы участником размещения заказа в письменной форме по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Орая д. 51а, каб. 109.

- Котировочная заявка должна быть заверена подписью представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

  - Дата начала приема заявок: 11 декабря 2014 года с 08 часов 00 минут..

- Дата и время окончания приема заявок: 15 декабря 2014 года в 17 часов 00 минут (время московское).

- Предложения, полученные позже установленного срока Заказчиком не рассматриваются, не зависимо от причин опоздания.

  - Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявке на участие в запросе котировок неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в запросе котировок и приложениях к ней может быть расценено центральной закупочной комиссией  как существенное несоответствие заявки на участие в запросе котировок требованиям, установленным настоящей Документацией.

  - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником, установления факта проведения ликвидации, признания Участника по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), либо факта наложения ареста на имущество Участника, либо факта приостановления его экономической деятельности, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, центральная закупочная комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в запросе котировок на любом этапе проведения запроса котировок.

  - Каждый Участник имеет право подать только одно предложение. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

  - Любой претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса котировок в электронном виде (по электронной почте) в срок не позднее, чем за один рабочий день до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

  - Рассмотрение и оценка поступивших предложений состоится по адресу: 424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51а, каб. 202, ОАО «Марий Эл Дорстрой» 16 декабря 2014 года в 09 ч. 00 мин.

  - Рассмотрение и оценка предложений включают: отборочная стадия и оценочная стадия. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявки: цена договора:

- ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА».

  - Решение центральной закупочной комиссии о результатах оценки и сопоставления предложений Участников оформляется протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок.

  - Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, подписывается членами центральной закупочной комиссии. Указанный протокол размещается Заказчиком на собственном сайте (дорстрой12.рф), а также на сайте http://www.zakupki.gov.ru в течение 3 дней, следующего после подписания такого протокола.

  - Запрос котировок признаётся несостоявшимися, если:

- - не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок;

- - на основании результатов рассмотрения заявок центральной закупочной комиссией принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе котировок;

- подана только одна заявка на участие в запросе котировок или на основании результатов рассмотрения центральной закупочной комиссией заявок Участников принято решение о допуске к участию в закупочной процедуре единственного Участника, из всех подавших заявки. В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником запроса котировок, если он отвечает всем требованиям.

5.13. Договор между Заказчиком и победителем запроса котировок может быть заключен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на собственном сайте Заказчика протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

- Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки.

- Форма 1. Заявка о подаче предложения.

«_____»_______________ года                                                                      /НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ/

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса котировок, опубликованное на сайте Заказчика дорстрой12.рф и сайте http://www.zakupki.gov.ru от 10 декабря 2014 года, и Документацию по запросу котировок, и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок,

_________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

Зарегистрированное(ый) по адресу

_________________________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:

__________________________________________________________________________________________

(краткое описание выполняемых работ)

на условиях и в соответствии с Коммерческим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на следующих условиях:

| _____________________________________________ (наименование выполняемых работ) | _____________________________________________ (общая сумма, рублей с НДС (без НДС)) |
| --- | --- |

Срок выполнения работ: ____________________________________.

Данное предложение подается с пониманием того, что:

- вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данного предложения, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;

- вы оставляете за собой право:

- отклонить предложения с ценами, превышающими начальную (предельную) цену;

- принять или отклонить любое предложение в соответствии с условиями закупочной документации;

- отклонить все предложения;

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящего предложения ____________ (Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам данного запроса котировок в частности:

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми кадровыми ресурсами;

- обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;

- не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации. На его имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в закупочной документации, информация по сути наших предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашего предложения:

- Коммерческое предложение.

- Анкета участника.

- Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или заверенную надлежащим образом копию такой выписки, полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок.

- Справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приема заявок на участие в запросе котировок.

- Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (заверенные копии).

____________________________________                              ________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                          (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

Форма 2. Коммерческое предложение.

Приложение 1 к письму о подаче предложения
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение на выполнение работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Расчет стоимости выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена единицы, руб. с НДС (без НДС) | Общая цена, руб. с НДС (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | х | х | х |  |

Таблица-2. Расчет стоимости работ с учетом дополнительных услуг

| № п/п | Наименование статьи расходов | Стоимость, руб. с НДС (без НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Стоимость работ (итого таблицы-1) |  |
|  | Стоимость дополнительных услуг |  |
|  | Прочие расходы (расшифровать с указанием каждого конкретного вида расходов) |  |
| … | и т.д. |  |
|  | ИТОГО (1 + 2 + …) |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма 3. Анкета участника.

Приложение 2 к письму о подаче предложения
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | КПП, ОГРН |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)