Договор № ____

г. Йошкар-Ола                                                                                                                   _________ 2012 г.

ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Субподрядчик, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика работы, указанные в п. 1.2. Договора, в соответствии с Техническим заданием (являющимся неотъемлемой его частью) и сдать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Субподрядчик обязуется выполнить работы по переустройству подземного кабеля связи на объекте: строительство автомобильной дороги Изи Памаш – Мари-Кугунур – Лавраенер Сернурского района согласно смете № 01-01-02, в дальнейшем именуемые «Работы».

1.3. Работы Субподрядчик выполняет на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Срок начала выполнения Работ – в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания настоящего Договора при условии исполнения Генподрядчиком обязательств, указанных в пп. 2.2.1 настоящего Договора. Срок окончания Работ – 30 (Тридцать) рабочих дней с начала выполнения Работ. Субподрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.5. Работы считаются выполненными после принятия Работ Генподрядчиком или его уполномоченным представителем путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Субподрядчик обязан:

2.1.1. Поставить на объект своими силами оборудование, материалы и инструменты, необходимые для производства Работ.

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Выполнить работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего Договора.

2.1.4. Передать результат Работы Генподрядчику.

2.1.5. Исправить за свой счет по требованию Генподрядчика все выявленные в процессе приемки работ и/или в гарантийный период недостатки, ухудшившие качество Работы, в согласованный Сторонами срок.

2.1.6. Соблюдать при производстве Работ на объекте Генподрядчика правила по охране труда, технике безопасности, правила противопожарной безопасности и правила внутреннего распорядка.

2.2. Генподрядчик обязан:

2.2.1. Предоставить Субподрядчику согласованную исходно-разрешительную документацию в объеме:

- рабочие чертежи инженерных коммуникаций (трассировка и профили);

- геоподоснову;

- технические условия;

- ордер на производство работ (копия);

- копии исполнительных чертежей всех существующих коммуникаций, указав глубину их залеганий в пределах интересующего пространства с учетом захода и выхода на поверхность, в противном случае Генподрядчик несет юридическую и материальную ответственность за возможные повреждения подземных коммуникаций.

2.2.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней после получения от Субподрядчика извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе, немедленно заявить об этом Субподрядчику.

2.2.3. Подписать или предоставить мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных Работ в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения. В противном случае Работа считается принятой и подлежит оплате.

2.2.4. Оплатить Работу по цене и в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора.

2.3. Генподрядчик имеет право в любой момент проверить ход и качество Работы, выполняемой Субподрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. В этих целях назначить своего представителя на Объекте, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору является согласованной Сторонами и составляет _______________________________________________ рублей без НДС.

3.2. Окончательная стоимость работ определяется стоимостью фактически произведенных работ в соответствии с приемо-сдаточным актом выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ. Оплата производится по мере поступления денежных средств от Заказчика.

4. Ответственность Сторон

4.1. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

4.2. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение правил по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

4.3. За просрочку выполнения обязательств по сдаче результата работ Субподрядчик выплачивает Генподрядчику штрафные санкции в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

6. Заключительные положения

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 (Два) года с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

Во всем, что не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами обязательств.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты Сторон

| Генподрядчик | Субподрядчик |
| --- | --- |
| ОАО «Марий Эл Дорстрой» 424036, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 26 ИНН 1215154154 КПП 121501001 р/с 40702810537180107881 к/с 30101810300000000630 Отделение № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола БИК 048860630 |  |

| Генподрядчик | Субподрядчик |
| --- | --- |
| ОАО «Марий Эл Дорстрой» |  |
|  | А.А. Карташов |  |  |
| м.п. | м.п. |

Приложение № 1

к договору субподряда

№ ___ от _____.2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ по переустройству подземного кабеля связи на объекте «Строительство автомобильной дороги Изи Памаш – Мари-Кугунур – Лавраенер
 Сернурского района».

- Сроки выполнения работ:

Начало – с момента заключения договора;

Окончание – не позднее тридцати рабочих дней с начала выполнения работ (даты заключения договора).

- Гарантия качества работ по переустройству подземного кабеля связи – 2 года.

- Ведомость объемов работ:

| №№ п/п | Наименование работ. | Ед. изм. | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.62 | Переустройство подземного кабеля связи |  |  |
| 1.63 | Разработка грунта экскаватором в отвал (№ грунта по ГЭСН-35В) | м3 | 936 |
| 1.64 | Разработка грунта вручную в отвал | м3 | 75 |
| 1.65 | Укладка кабелей ПРППМ 2х0,9 | пм | 3218 |
| 1.65.1 | - открытым способом | пм | 2964 |
| 1.65.2 | - в полиэтиленовую трубу d-63 мм | пм | 254 |
| 1.66 | Укладка кабелей ТПП 10х2х0,5 | пм | 90 |
| 1.66.1 | - открытым способом | пм | 90 |
| 1.67 | Укладка защитного футляра из полиэтиленовой трубы d-63 мм | пм | 108 |
| 1.68 | Укладка резервного футляра из полиэтиленовой трубы d-110 мм | пм | 88 |
| 1.69 | Протягивание в футляр стальной проволоки | пм | 88 |
| 1.70 | Заделка концов резервного футляра пробками | 1 проход | 4 |
| 1.71 | Установка прямой п/э муфты МПП 0,1/0,3 на кабеле | шт | 28 |
| 1.72 | Установка муфтыКМЗ-10 | шт | 1 |
| 1.73 | Устройство песчаной подготовки h=0,1 м | м3 | 11 |
| 1.74 | Засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта до 10 м | м3 | 1011 |
| 1.75 | Установка кабельных столбиков-указателей | шт | 19 |

ГЕНПОДРЯДЧИК					СУБПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Марий Эл Дорстрой»

_________________ А.А. Карташов		            _____________